**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 |  | 项目名称 |  |
| 迭代名称 |  | 实际起止日期 |  |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  完成了数据库以及后端的学习，了解了一些对并发请求问题的处理；完成了软件架构设计；实现了用户的注册、登录、挂号，以及医生处理挂号的功能；针对并发情况下的用户抢号过程的处理尚未成功解决。进度方面，由于对所需技术的了解不够清楚，以为课上会学到，因此开始学习较晚，导致进度偏慢，且实现的内容可能不够充分。在本次迭代中，尽管完成了软件架构设计，但由于对其了解不够深入，因此完成得不是很理想，设计出来的视图有所欠缺，这一点在努力整改中。 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？） | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等） | | | |
| 经验和教训：  1、加强交流，明确每个阶段的需求，确保及时并有计划地完成。  2、优化任务分配，使小组能高效完成任务。  3、提前预估进度风险。  4、尽早明确所需要的技术并着手学习，否则可能来不及。  5、应预留时间进行适当测试。 | | | |