**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2022.3.12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 6 | 项目名称 | 牙科医院管理系统 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2.25~3.14 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  完成了注册，登录，医院主页，科室及医生页面，预约挂号，医生设置医疗流程，患者查询医疗流程，这7个界面原型的设计。并通过html和css的编程完成代码的实现。  实现浏览主页功能。实现注册登录，挂号，设置/查看治疗流程等功能的可视化表现——暂不可使用，仅供观赏。  进度方面，前期进度较慢，学习html和css时间较长。于3.10日正式开始编写代码，12日完成。3.12进行组内评审和完善，3.13~14日写文档。  质量方面，较简单，但涵盖了全部基本功能原型，将在之后的迭代中不断更新。 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）  由于本次进行的是前端迭代，许多后端技术不支持，故采用人工模拟的方式对患者就医的每一步在已有前端上进行了模拟，甄别页面设计以及使用方式上不合理之处。  经过测试，该界面原型在患者就医步骤上覆盖达到了本次迭代的预期目标，但在界面风格设计上稍有不搭，小组成员即使对其进行了改善，并同时修缮了前期基本框架，为下一次迭代增加功能预留好了修改的空间。  在完善之后，本次迭代产品基本符合了预期目标并通过了评审测试。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  遇到的问题：1、界面太朴素；2、部分需求不明确；3、由于疫情，原有安排有些耽搁，部分内容开始较晚。  发生的变更：1、加入边框元素，加入合适的色彩。2、通过讨论、调查，明确了需求。3、  增加每天的任务，来满足进度。  不需要返工。 | | | |
| 经验和教训：  在本次迭代的过程中，我们体会到了实际进行工程时自行搜索查阅资料的必要性以及困难程度，意识到了在将来的几次迭代、以及未来工程中需要留出足够的时间储备知识以及应对计划实施时所遇到的突发问题。  此外，我们也切实体会到了多人共同进行一个项目的推进时观念的不同导致产品实现风格细节上的区别之大，在今后的项目跟进过程中更应了解并缩小这些差别，使产品整体更加统一美观易于使用。  最后，我们在小组讨论中激发了许多想法思路，让我们对于小组完成项目也有了更进一步的信心，对于创造出一个能让自己满意的产品有了更大的斗志。 | | | |